UMOWA Nr : …….2024

zawarta w dniu ……………….. r. pomiędzy:

Gminą Międzybórz, ul. Kolejowa 13 56-513 Międzybórz, reprezentowaną przez:

Pawła Adamczyka – Burmistrza Miasta i Gminy w Międzyborzu

Przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Karoliny Łukaszuk

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej przy realizacji inwestycji pn.: “Modernizacja infrastruktury drogowej w sołectwach Gminy Międzybórz”.

- Strony ustalają, że nadzór inwestorski obejmuje kontrolę wykonywanych robót budowlanych 
z upoważnienia Zamawiającego, w sposób określony w treści umowy podczas prowadzonych prac budowlanych, a także kontrolę i weryfikację rozliczeń pod względem ilościowym i finansowym. 
Do podstawowych obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należą również obowiązki wymienione 
w art. 25 prawa budowlanego.

- Inspektor Nadzoru oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane 
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym uprawniających 
do pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- W zakresie wynikającym z niniejszej umowy, Nadzór Inwestorski jest upoważniony 
do występowania wobec: „………. ( nazwa wykonawcy )” w charakterze przedstawiciela Zamawiającego.

- Inspektor w imieniu Zamawiającego zaakceptuje i przyjmie przygotowaną przez Wykonawcę w systemie zaprojektuj i wybuduj dokumentację projektową.

- Inspektor zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z poprzednio zaakceptowanymi projektami, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami umowy w zakresie dotyczącym, w szczególności wykonywania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną, a także umowami o roboty budowlane.

§ 2

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym - jest stałe, ustalone na okres trwania Umowy i nie podlega zmianom.

- Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy łącznie 
z kosztami za wykonanie czynności, które Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany wykonać w trakcie obowiązywania umowy i okresu gwarancji i rękojmi.

- Strony uzgadniają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości brutto: ……………. PLN  (słownie: ………………………….. zł 00/100), w tym cena netto …………… PLN + 23% podatku VAT, co jest zgodne z ofertą Wykonawcy.

- Wszelkie koszty i wydatki związane z należytym wykonaniem Przedmiotu umowy oraz wszystkich obowiązków wskazanych w umowie i wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a koniecznych do należytego wykonania Przedmiotu umowy ponosi Wykonawca, bez roszczeń o zwrot tych kosztów i wydatków.

§ 3

Płatności

- Strony postanawiają, iż faktury stanowiące podstawę zapłaty za wykonaną usługę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy wystawić na:

Nabywca: Gmina Międzybórz ul. Kolejowa 13, 56-513 Międzybórz, NIP: 911 177 77 59

Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu ul. Kolejowa 13, 56-513 Międzybórz

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zakończeniu prac budowlanych potwierdzonych podpisaniem końcowego protokołu odbioru robót na rachunek bankowy: ………………………………….w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Wykonawca oświadcza, że podany przez niego rachunek bankowy, na który ma zostać przekazane wynagrodzenie jest rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje możliwość dokonania zapłaty mechanizmem podzielonej płatności.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Opłaty za dokonanie przelewów naliczone przez Bank Zamawiającego pokrywa Zamawiający. Opłaty Banku Wykonawcy obciążają Wykonawcę.

- Jeżeli wystąpi i będzie trwało którekolwiek z następujących zdarzeń, Zamawiający może 
za pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wstrzymać w całości 
lub w części płatności należne Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach Umowy:

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie dopełnia obowiązków, związanych z wykonaniem Umowy, a w szczególności nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynikające z Umowy na Roboty;

- zachodzi inna sytuacja, za którą Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest odpowiedzialny 
w ramach Umowy i która zagraża pomyślnemu zakończeniu Umowy, a w szczególności zagraża należytemu wykonaniu Umowy na Roboty.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z płatności przysługujących Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

- Wynagrodzenie przysługujące Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub jego część nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią.

§ 4

Terminy

- Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do zakończenia prac budowlanych potwierdzonych podpisanym końcowym protokołem odbioru robót, o których mowa w § 1 ust. 1

- Termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski.

§ 5

Zakończenie realizacji Umowy

- Za termin zakończenia realizacji Umowy strony uznają datę zatwierdzenia przez Zamawiającego odbioru końcowego z realizacji Umowy na Roboty, z uwzględnieniem postanowień ustępu 2.

- W przypadku wystąpienia wad i usterek w Robotach i Usługach zrealizowanych w ramach Umowy na Roboty nadzorowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji dla Umowy na Roboty, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek nadzorować realizację usunięcia wad i usterek oraz dokonać odbioru ich usunięcia dla Umowy 
na Roboty, bez dodatkowego wynagrodzenia, aż do zakończenia wygaśnięcia rękojmi i gwarancji 
dla Umowy na Roboty.

- Do obowiązków Inspektora Nadzoru (wykonawcy) w czasie trwania okresu gwarancyjnego 
w szczególności należeć będzie:

a) zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym,

b) zgłaszanie Wykonawcy robót zaistniałych wad i ustalanie terminów ich usuwania,

c) nadzorowanie   realizacji   robót   związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania,

d) dokonywanie oceny wykonanych robót budowlanych w okresie gwarancyjnym,

e) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez Wykonawcę robót dokumentów do  odbioru  ostatecznego  i przedstawienia wniosku  Zamawiającemu (Inwestorowi)  w  celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego,

f) udział  w  odbiorach po usterkowych  i  przeglądach gwarancyjnych  w okresie gwarancji,

g) prowadzenia i dokumentowania rad budowy.

§ 6

Zasady współpracy z Zamawiającym

- Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie, zaświadczenie, uzgodnienie bądź inny przejaw komunikacji pomiędzy stronami będzie dokonywany w formie pisemnej,
w języku polskim. Personel Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien biegle władać językiem polskim w mowie i w piśmie. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest zapewnić na swój koszt i odpowiedzialność wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy.

- Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Zamawiającego jest ………………………….lub inne osoby wskazane przez Zamawiającego w toku realizacji Umowy.

- Osobą upoważnioną do kontaktów oraz nadzorowania wykonywania Umowy
po stronie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest ……………………………...

- Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami ust. 1.

- Zmiana przez Zamawiającego sposobu kontaktów Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
z Zamawiającym i osoby opisanej w ust. 2 oraz zmiana sposobu prowadzenia korespondencji opisanego w ust. 4 wymaga poinformowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przez Zamawiającego o takiej zmianie w terminie 3 dni od powzięcia stosownej decyzji, w formie wiadomości e-mail.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby wymienionej w ust. 2 lub osób wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego stwierdzi, że polecenie osoby wymienionej w ust. 2 lub osób wskazanych przez Zamawiającego wykracza poza jego uprawnienie lub poza zakres Umowy, 
w terminie 2 dni od daty otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego oraz przekaże kopię tego pisma osobie wymienionej w ust. 2  lub osobom wskazanym przez Zamawiającego, przedstawiając swoje stanowisko.

- Zamawiający przekaże pismo zawierające jego decyzję Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz przekaże kopię tego pisma osobie wymienionej w ust. 2 lub osobom wskazanym przez Zamawiającego do wydawania poleceń Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni 
od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiającego będzie ostateczna.

- Zamawiający nie zabezpieczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego pomieszczeń
do wykonywania obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych środków, urządzeń itp., które zabezpieczy na własny koszt Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

§ 7

Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Inspektor Nadzoru zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające z pełnionej funkcji nadanej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, z najwyższą starannością, 
z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług oraz zapewniając ochronę praw i interesów Zamawiającego, podejmując wszelkie niezbędne działania dla należytego 
i terminowego przygotowania i wykonania procesu budowlanego.

- Nadzór Inwestorski zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do harmonogramu prac, bez względu na przyczynę ich powstawania.

- Do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należy wykonywanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o których mowa w art. 25 ustawy Prawo budowlane, a w szczególności:

- prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z niniejszą umową, umową zawartą z Wykonawcą oraz harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym, 
w tym uzgodnienie tego harmonogramu pod względem racjonalności zaproponowanych okresów wykonywania prac z naciskiem na jak najmniejszą uciążliwość dla mieszkańców oraz przejezdność dróg będących przedmiotem inwestycji;

- koordynowanie prac wykonywanych przez Wykonawcę;

- przekazywanie Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz uzgodnień z Zamawiającym;

- przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie 
go Wykonawcy przy udziale Zamawiającego;

- kontrolowanie całego procesu budowlanego;

- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez: Wykonawcę robót, nadzór autorski i inne upoważnione podmioty oraz dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny 
i rozliczenia robót;

- rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów robót;

- kontrolowanie zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym, decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz umowami o roboty budowlane;

- sprawdzanie i dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;

- kontrolowanie zgodności dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu z dokumentacją 
i harmonogramem;

- uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszystkich niezbędnych prób, pomiarów, sprawdzeń 
i odbiorów oraz archiwizowanie protokołów z prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów;

- udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót będących przedmiotem umowy (radach budowy);

- w porozumieniu z Zamawiającym udzielanie Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień 
i wskazówek dotyczących przedmiotu zamówienia;

- wnioskowanie do Zamawiającego:

  - o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgody projektanta na zmiany;

  - o przywołanie nadzoru autorskiego;

  - w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych.

- uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

- dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu 
i aktualizacji tego harmonogramu w celu jego przedłożenia Zamawiającemu;

- wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem 
na budowę;

- kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawców zasad BHP i planu BIOZ;

- organizowanie narad koordynacyjnych, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie 
ich zainteresowanym stronom (Zamawiający wymaga, aby narady koordynacyjne odbywały 
się zależnie od frontu robót, jednak nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie w czasie trwania robót budowlanych);

- sprawdzanie jakości materiałów przeznaczonych do wbudowania, archiwizowanie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, 
a w szczególności:

- akceptowanie materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych 
ze wskazanych przez Wykonawców źródeł ich pochodzenia;

- podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;

- akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych;

- kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót;

- zlecanie Wykonawcy dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości, 
co do jakości.

- sprawdzenie sprzętu oraz środków transportu użytych do robót;

- sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

- sprawdzanie i akceptowanie przedstawionego przez Wykonawcę zestawienia zakresu  i wartości wykonanych i odebranych robót (do rozliczeń częściowych i końcowych), oraz zweryfikowanych zestawień, weryfikacja powinna nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zestawień od Wykonawcy; albo zgłaszanie uwag i zastrzeżeń;

- sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalanie i wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawianie Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty;

- stwierdzanie zakończenia robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości operatów kolaudacyjnych i omówienie ich z Zamawiającym oraz pisemna ich akceptacja, oraz pisemne poświadczanie terminu zakończenia robót;

- uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych;

- w przypadku wypowiedzenia umowy o roboty budowlane:

  - dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę placu budowy;

  - rozliczenie umowy o roboty budowlane.

- akceptowanie zgłoszenia przez Wykonawców ukończenia robót wraz z wykazem robót zakończonych oraz zgłaszanie ewentualnych wad i usterek;

- organizowanie, archiwizowanie i prowadzenie obsługi dokumentacyjnej oraz prawnej czynności zdawczo – odbiorczych;

- żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;

- zawiadamianie Zamawiającego i organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszania prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska i rażących uchybień technicznych;

- pisemnie potwierdzanie gotowości procesu budowlanego do odbioru, na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót oraz oceny poszczególnych inspektorów nadzoru. Za odbiór końcowy uważa się odbiór przedmiotu umów bez zastrzeżeń;

- uczestniczenie w pracach komisji odbioru końcowego;

- pełnienie swojej funkcji w okresie gwarancji, stawianie się na przeglądy gwarancyjne 
i sporządzanie protokołów usterkowych.

§ 8

Dokumentacja Zamawiającego

Zamawiający dostarczył Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania Umowy.

§ 9

Kluczowy Personel

- Usługi, które Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się wykonać w ramach Umowy, zostaną wykonane przez wyznaczone przez niego osoby. Żadna z osób nie może zostać zmieniona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- W terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego złoży Zamawiającemu listę Kluczowego Personelu (osób odpowiedzialnych za realizację Umowy) 
z podaniem ich kwalifikacji i nr uprawnień upoważniających do nadzoru robót ujętych w umowie.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace, będące przedmiotem niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje 
i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków. Ponadto osoby, które 
w imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą bezpośrednio przebywały na budowie, będą posiadały aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy oraz stosowne przeszkolenia 
w zakresie BHP, uzyskane przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych obowiązków.

- Strony postanawiają, że Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ponosi odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy 
tak jak za własne działania i/lub zaniechania.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oświadcza, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy Wykonawców Robót, podwykonawców, dostawców oraz przedstawicieli Zamawiającego 
w ten sposób, aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Inwestycji 
i/lub poszczególnych etapów jej realizacji.

- W okresie wykonywania Umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy Kluczowego Personelu. W przypadku choroby, urlopu lub innej przeszkody 
w wypełnianiu przez Kluczowy Personel ich obowiązków lub też niewłaściwego wywiązywania 
się przez nich z obowiązków określonych Umową bądź ich rezygnacji, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do zapewniania odpowiedniego zastępstwa przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
na warunkach określonych poniżej.

- W przypadku urlopów:

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu terminy urlopów Kluczowego Personelu oraz zaproponować osoby zastępujące z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem,

- w okresie urlopu Kluczowego Personelu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewni zastępstwo w wykonywaniu jego obowiązków przez inną osobę,

- wszystkie osoby zastępujące Kluczowy Personel w okresie urlopu muszą być zatwierdzone przez osobę wymienioną w § 6 ust. 2 umowy lub osoby wskazane przez Zamawiającego 
(w formie pisemnej).

- W każdym innym przypadku uniemożliwiającym Kluczowemu Personelowi wykonywanie jego obowiązków lub w sytuacji niewłaściwego wywiązywania się przez niego z obowiązków określonych Umową bądź jego rezygnacji, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany w terminie 
7 dni przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia odpowiedniego kandydata do zastąpienia Kluczowego Personelu. Brak zatwierdzenia tego kandydata przez Zamawiającego powoduje, 
iż Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do zatwierdzenia kandydata na Kluczowego Personelu przez Zamawiającego (w formie pisemnej).

- Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zmiany Kluczowego Personelu, jeżeli uzna, że Kluczowy Personel nie wykonuje w ogóle lub wykonuje w sposób nienależyty swoje obowiązki wynikające z Umowy, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego obowiązany jest zmienić Kluczowy Personel zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W takim przypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany w terminie 7 dni przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia odpowiedniego kandydata do zastąpienia Kluczowego Personelu. Brak zatwierdzenia tego kandydata przez Zamawiającego powoduje, iż Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do zatwierdzenia kandydata na Kluczowy Personel przez Zamawiającego (w formie pisemnej).

§ 10

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- wydanie przez uprawnione organy nakazu zajęcia majątku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego z własnej winy przerwie realizację Umowy i nie podejmie jej realizacji przez okres kolejnych 21 dni pomimo wezwania Zamawiającego,

- Zamawiający stwierdzi, że Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi roboty niezgodnie z Umową, w tym niezgodnie z dokumentacją projektową lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie tym odpowiednich zmian 
w prowadzonych robotach nie dokona, przy czym termin wyznaczony Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie może wynosić mniej niż 21 dni,

- Zamawiający stwierdzi wykonywanie przedmiotu Umowy przez osoby nie posiadające 
do tego wymaganych uprawnień,

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonuje  swoje obowiązki w sposób sprzeczny 
z jej postanowieniami lub rażąco zaniedbuje obowiązki wynikające z Umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od umowy nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia Wykonawcy za należycie wykonaną przez niego część Przedmiotu umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Jeżeli w toku realizacji procesu inwestycyjnego Inwestycji nastąpi przerwa w jego realizacji
z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, trwająca dłużej niż 60 dni, każda
ze stron może odstąpić od umowy poprzez oświadczenie złożone na piśmie drugiej stronie.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania zrealizowanej części Umowy.

§ 11

Zmiany umowy

- Zmiany Umowy mogą być dokonywane w całej rozciągłości przepisów ustawy za obustronną zgodą stron i wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i nie mogą być sprzeczne 
z postanowieniami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r / Dziennik Ustaw Nr 2019 z dnia 24 października 2019r. / w szczególności z jej Działem VII Rozdziałem 3.

- Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian umowy w następujących sytuacjach:

- zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z realizacji poszczególnych zadań i nie podpisania umowy z Wykonawcą Robót;

- zmiany wysokości wynagrodzenia oraz terminu zakończenia wykonywania Umowy
w przypadku udzielenia Wykonawcy Robót zamówienia dodatkowego, w związku
z wystąpieniem robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do robót objętych zamówieniem podstawowym, jeżeli jego wykonanie będzie skutkowało wydłużeniem terminu podstawowego realizacji Umowy na Roboty. W powyższym przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie wynagrodzenia miesięcznego wskazanego
w ofercie Wykonawcy;

- zmiany terminu zakończenia realizacji Umowy w przypadku wystąpienia wad lub braków dokumentacji projektowej i konieczności wprowadzenia w niej zmian;

- w przypadku wstrzymania robót budowlanych w wyniku siły wyższej albo ograniczeń, nakazów lub zakazów wydawanych w związku z epidemią spowodowaną wirusem 
SarsCoV-2 lub w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót  (np. opady deszczu itp.), o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkował wydłużeniem terminu wykonania zamówienia. 
W tym przypadku nowy termin wykonania zamówienia podstawowego ustali Zamawiający  po negocjacjach z Wykonawcą.

§ 12

Dokumentacja realizacji Umowy

- Na każde żądanie Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli osobie wymienionej w § 6 ust. 2 lub osobom wskazanym przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację. (protokoły z rad budowy, wnioski, etc.)

- Po zakończeniu Umowy w terminie o którym mowa w § 4 ust. 1 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej umowy opisane i ułożone chronologicznie oraz zabezpieczone w segregatorach w celu uniemożliwienia 
ich dekompletacji. Odbiór dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu przekazania.

§ 13

Odpowiedzialność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Strony zgodnie przyjmują, iż jakiekolwiek uzgodnienia, zatwierdzenia, zgody, polecenia, powiadomienia, żądania lub inne podobne działania Zamawiającego, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Inspektor Nadzoru Inwestorskiego z żadnej odpowiedzialności od wykonywania czynności zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego.

§ 14

Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający poinformuje o tym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, wzywając 
go do prawidłowego wykonania w terminie wskazanym w wezwaniu.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający może żądać
od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy.

- W przypadku zwłoki w wykonaniu Umowy lub jej poszczególnych etapów, w tym zwłoki
w przedkładaniu Zamawiającemu wymaganych raportów, Zamawiający może żądać 
od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kary umownej w wysokości 0,1%  wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki.

- Nienależyte wykonanie Umowy, o którym mowa w ust. 2, obejmuje także wady w przedmiocie Umowy, a w ust. 3 - także zwłokę w usunięciu wad.

- Za wadę przedmiotu Umowy strony uważają w szczególności błędy popełnione przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego skutkujące zwiększeniem udziału Zamawiającego w finansowaniu Projektu.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie 
od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 4 umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego karę umowną za odstąpienie 
od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 
10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 4 umowy.

§ 15

Postanowienia końcowe

- Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane polubownie przez Strony, następnie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego 
z dopuszczeniem instytucji mediatora.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obydwie Strony.

ZAMAWIAJĄCY							  WYKONAWCA